Wochenberichte

Rel. Userstory ID: US000

Version: V001

Inhaltsverzeichnis

[Versionsgeschichte 0](#_Toc439592851)

[Ausarbeitungsteil 1](#_Toc439592852)

# Versionsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Datum** | **Änderungsbeschreibung** | **Bearbeiter** |
| 001 | 11.12.15 | Dokumenterstellung | Wesseler |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Woche 1 KW 1

* Fragen zu Prozess, vielleicht unverständlich
* Absprache „Problem“

# Woche 2 KW 2

* Gruppendynamik in großen Meetings schwierig
* Arbeitsatmosphäre

# Woche 3 KW 3

* Krankheitsfall, folge dessen Arbeitsausfall
* „UserStories ermitteln“ wurde zu knapp geplant

# Woche 4 KW 4

* Krankheitsfall, folge dessen Arbeitsausfall aber keine Verzögerungen
* Zu großzügig geplante Tasks
* „UserStories ermitteln“ wurde viel zu knapp geplant
* Erste Phase recht gut überstanden

# Woche 5 KW 5

* Unklare Aufgabenstellung, Menge der Abgabe
* Chaotisch, weil zu wenig Planung
* Dokumentenprüfung kritisch
* Team-geist

# Woche 6 KW 6

* Generelle Probleme mit dem Projekt aufsetzen
* Chaotisch
* Projekt gekillt, Probleme mit Teilnehmer
* Zeitschätzung kann zu Problemen führen, Frontend
* Schwierige Koordination durch kranken Projektleiter
* Teamgeist Gedanke

# Woche 7 KW 7

* Probleme im Gruppengefüge / Motivation
* Knappe Zeit, liegen hinten
* Probleme mit Hibernate
* Probleme mit JQuery

# Woche 8 und 9

* Viel Unerfahrenheit -> zu viel vorgenommen
* Zu wenig Kommunikation
* Über Zeitverschreibungen gearbeitet
* Sichtbare Ergebnisse -> Tests für das View-Team möglich
* Das wesentliche und wichtigste ist bis jetzt umgesetzt wurden, auch wenn viele User Stories nicht mehr geschafft wurden
* Schwierige Fehlersuche
* Zeitverschreibung wurde nicht eingehalten

Anpassungen/Fehler:

* Remeber Me raus
* Team Atlas => Team Scrummid
* Register mit link zum Login
* Register Placeholder/Value Problem
* Register / Login – Scroll?!?!?!
* Projektsettings scrollable
* Descriptions nur 255 Byte
* Projektsetting -> Projektersteller ist Member => Erfordert Testen

ToDo:

* Backlog, abtrennung Value/Risk/etc.
* Zeiten mit 0,0 anzeigbar bekommen
* Verschieben von US sollte dem Benutzer eine Rückmeldung geben
* RemainingStunden bleiben bei 0 stehen